省级新村集中供气点建设项目

竣工验收汇总表

项目名称：2013年省级新村集中供气点建设项目

项目下达单位：      四川省农业厅

项目承担单位：绵阳市三台县花园镇琴山村村民委员会

组织验收单位：      绵阳市农业局

项目验收时间：      二O一五年

一、项目基本情况

项目名称：2013年省级新村集中供气点建设项目

建设单位：绵阳市三台县花园镇琴山村村民委员会

建设单位联系地址：花园镇琴山村五组 邮编：621102

项目下达文号、时间：川农业[2013]151号 2013-11-8

项目计划批复文号、时间：川农业[2013]151号 2013-11-8

是否组织自查（初验）：是 项目自查（初验）时间：2014-11-20

建设单位申请竣工验收时间：2014-12-20 竣工验收日期：

竣工验收组织单位： 联系人：

竣工验收组组长： 单位： 职务： 电话：

二、项目完成情况

| 主要建设内容 | 单位 | 设计指标 |  | 建设规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批复情况 | 实际情况 | 批复规模 | 实际规模 |
| 预处理池 | m3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 沼气发酵装置 | m3 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 保温设施 | m2 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 沼渣、沼液暂存池 | m3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 湿式储气柜 | m3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 脱硫器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 脱水器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 凝水器 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沼气流量计 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 供气管道开挖土方 | m3 | 240 | 326 | 240 | 326 |
| 供气主管及配件 | m | 940 | 1000 | 940 | 1000 |
| 供气支管及配件 | m | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 户用流量表 | 套 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 入户设施 | 套 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 围墙 | m | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 避雷装置 | 套 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 消防器材 | 套 | 2 | 2 | 2 | 2 |

三、财政补助资金到位情况

| 各级财政资 金到位情况 | 省级财政补助资金（万元） | 30 |
| --- | --- | --- |
|  | 市级财政到位配套建设资金（万元） | / |
|  | 县级财政到位配套建设资金（万元） | 4.64 |
|  | 小 计 | 30.64 |
| 项目补助标准（元/户） |  | 5200 |
| 到位工作经费（万元） |  | / |

四、投资完成情况

| 主要建设内容 | 投资情况（万元） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 批复投资 | 实际投资 |
| 合计 | 42.29 | 42.463 |
| 预处理池 | 2.76 | 2.76 |
| 沼气发酵装置 | 18.93 | 17.51 |
| 保温设施 | 1.32 | 1.32 |
| 沼渣、沼液暂存池 | 1.98 | 1.98 |
| 湿式储气柜 | 4.35 | 4.35 |
| 脱硫器 | 0.22 | 0.22 |
| 脱水器 | 0.18 | 0.18 |
| 凝水器 | 0.14 | 0.14 |
| 供气管道开挖土方 | 0.48 | 0.653 |
| 供气主管及配件 | 3.83 | 3.83 |
| 供气支管及配件 | 1.09 | 1.09 |
| 户用流量表 | 0.96 | 0.96 |
| 入户设施 | 1.03 | 1.03 |
| 围墙 | 2.48 | 2.48 |
| 避雷装置 | 0.27 | 0.27 |
| 消防器材 | 0.09 | 0.09 |
| 工程建设其他费用 | 2.18 | 3.6 |

五、项目资料管理情况

| 主要资料 | 管理情况 （可用有、无或完整、不完整等述） |
| --- | --- |
| 项目立项批准文件 | 有 |
| 项目实施方案 | 有 |
| 有关决议、领导讲话、会议记录 | 有 |
| 技术资料 | 有 |
| 项目公示资料和照片 | 有 |
| 项目建设单位与施工企业签订的施工合同 | 有 |
| 施工企业与建设单位签订的质量承诺书 | 有 |
| 招标文件及中标通知书 | 无 |
| 项目专账和项目竣工财务决算 | 有 |
| 项目户档案卡（一户一卡） | 有 |
| 计算机管理项目户档案资料 | 有 |
| 验收资料 | 有 |
| 自查（初验）报告 | 有 |
| 项目建设总结 | 有 |
| 项目验收申请报告 | 有 |
| 其它 | / |

六、项目验收意见

竣工验收结论及整改建议（可附页）： 验收组组长、副组长签字： 年 月 日

项目建设单位意见 （盖章） 年 月 日

竣工验收组织单位意见 （盖章） 年 月 日

七、验收组成员名单及签名

| 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

省级新村集中供气项目随机抽查供气农户情况表

项目名称：三台县花园镇琴山村                    项目年份：2013

| 用户姓名 | 开户时间 | 用气量（立方米） | 安装是否规范 | 供气是否稳定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六队 |  |  |  |  |
| 张友贵 | 2014年9月 |  |  |  |
| 张友发 | 2014年9月 |  |  |  |
| 五队 |  |  |  |  |
| 潘显安 | 2014年9月 |  |  |  |
| 张廷栋 | 2014年9月 |  |  |  |
| 杨兵 | 2014年9月 |  |  |  |
| 杨青 | 2014年12月 |  |  |  |
| 三队 |  |  |  |  |
| 曹国安 | 2014年10月 |  |  |  |
| 谢恩贵 | 2014年10月 |  |  |  |
| 曹国园 | 2014年10月 |  |  |  |
| 曹国民 | 2014年10月 |  |  |  |
| 曹正友 | 2014年10月 |  |  |  |
| 曹昌祥 | 2014年10月 |  |  |  |
| 曹周全 | 2014年10月 |  |  |  |
| 曹昌吉 | 2014年10月 |  |  |  |
| 曹国永 | 2014年12月 |  |  |  |
| 肖二 | 2014年10月 |  |  |  |
| 李龙贵 | 2014年12月 |  |  |  |
| 李发全 | 2014年12月 |  |  |  |
| 王吉昌 | 2014年10月 |  |  |  |
| 王吉太 | 2014年10月 |  |  |  |
| 陈忠余 | 2014年10月 |  |  |  |
| 陈友余 | 2014年10月 |  |  |  |
| 叶素琼 | 2014年10月 |  |  |  |
| 王仁双 | 2014年10月 |  |  |  |
| 王仁全 | 2014年12月 |  |  |  |
| 王正友 | 2014年10月 |  |  |  |
| 殷年聘 | 2014年10月 |  |  |  |
| 殷年才 | 2014年10月 |  |  |  |
| 曹昌顺 | 2014年10月 |  |  |  |
| 王洪 | 2014年10月 |  |  |  |
| 殷年胜 | 2014年10月 |  |  |  |
| 王向春 | 2014年10月 |  |  |  |
| 谢恩辉 | 2014年10月 |  |  |  |
| 李发隆 | 2014年10月 |  |  |  |
| 李发凯 | 2014年12月 |  |  |  |
| 曹军 | 2014年10月 |  |  |  |
| 王吉茂 | 2014年10月 |  |  |  |
| 王廷太 | 2014年12月 |  |  |  |
| 张芝明 | 2014年12月 |  |  |  |
| 王祥伟 | 2014年12月 |  |  |  |
| 王廷杨 | 2014年10月 |  |  |  |
| 殷年友 | 2014年10月 |  |  |  |
| 张传益 | 2014年12月 |  |  |  |
| 余寸亮 | 2014年12月 |  |  |  |
| 黄武才 | 2014年12月 |  |  |  |
| 谢明恩 | 2014年10月 |  |  |  |
| 余寸辉 | 2014年10月 |  |  |  |
| 余寸刚 | 2014年12月 |  |  |  |
| 李龙福 | 2014年10月 |  |  |  |
| 王 林 | 2014年10月 |  |  |  |
| 吴志英 | 2014年10月 |  |  |  |
| 曹国胜 | 2014年10月 |  |  |  |
| 小区 |  |  |  |  |
| 刘桂林 | 2014年8月 |  |  |  |
| 李小俊 | 2014年8月 |  |  |  |
| 陈旭冬 | 2014年8月 |  |  |  |
| 张传容 | 2014年8月 |  |  |  |
| 刘 明 | 2014年8月 |  |  |  |

验收人员：                                             2015年    月    日